Согласовано:                                                        Утверждаю:

Главный бухгалтер Кирилло-                                             Директор ФГУК «Кирилло-Белозерский                                                                                                          Белозерского музея-заповедника                                          историко-архитектурный и

художественный музей-заповедник»

_________________ Л.С.Разинина

«____»____________2010 г.                                                   _________________ М. Н. Шаромазов

«____»____________2010 г.

м.п.

Техническое задание

На проведение запроса котировок цен на разработку проекта строительства справочно-информационного центра  на территории ансамбля Ферапонтова монастыря в с. Ферапонтово Кирилловского района Вологодской области.

Необходимо выполнить виды работ, указанные в техническом задании

Ведомость объемов работ.

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Два варианта архитектурных решений эскизного проекта и рабочий проект на строительство здания и внутренние инженерные сети | Физический объем М3 | 500 |

После разработки двух вариантов эскизного проекта один из них, должен быть согласован разработчиком с научно-методическим советом Кирилло-Белозерского музея-заповедника и с Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия. Рабочий проект разрабатывается после согласования Росохранкультурой эскизного проекта.

1) Здание должно быть запроектировано на месте ранее существовавших деревянных келий у северного фасада памятника истории и культуры Церкви Богоявления и Ферапонта, Святые врата (1649 год) ансамбля Ферапонтова монастыря.

2) Внешний вид здания должен соответствовать облику исторических построек, представленных на исторических фотографиях и рисунках, являющихся приложением к данному техническому заданию.

3) В здании должны размещаться следующие помещения:

а) информационный зал для посетителей;

б)  блок кассира для продажи билетов, который должен быть оборудован согласно действующих норм для размещения денежных касс;

в)  киоск для продажи литературы и сувениров;

г)  подсобное помещение для отдыха смотрителей;

д) общественный туалет на 3 кабинки, одна из которых должна быть оборудована для людей с ограниченными возможностями;

е) помещение для размещения накопительной емкости для воды.

4) В процессе проектирования необходимо рассмотреть возможность показа внутри здания археологических остатков, находящихся на месте строительства здания (возможность устройства стеклянного пола)

5) Исходная документация для разработки проекта:

5.1) Топографический план территории ансамбля Ферапонтова монастыря, выполненный  ОАО «ВологдаТИСИз» в 2000 году на 2-х листах формата А-1;

5.2) Отчет об инженерно-геологических изысканиях территории ансамбля Ферапонтова монастыря, выполненных ОАО «ВологдаТИСИз» в 2000 году на 4-х листах формата А-1;

5.3) Отчет об археологических изысканиях, выполненных ВСРПО «Союзреставрация» под руководством П.Алешковского в 1983 году. Является приложением к данному техническому заданию.

5.4) Исторические фотографии и рисунки деревянных зданий, существовавших в разное время на указанном месте:

а) рисунок с иконы XVII века, 2 шт.

б) фото одноэтажных деревянных келий конца XIX века, 1 шт.

в) фото двухэтажных деревянных келий начала XX века, 4 шт.

Являются приложением к данному техническому заданию.

Срок окончания работ: до 30 октября 2010 года. Срок действия контракта до 25 декабря 2010 года.

Источник финансирования заказа: Федеральный бюджет ст.225.

Начальная (максимальная) цена контракта: 495 255 (четыреста девяносто пять тысяч двести пятьдесят пять) руб. 44 коп.

Порядок оплаты: Форма оплаты – безналичный расчет. Оплата выполненных работ будет производиться после окончания полного объема работ, указанных в техническом задании, по акту сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик обязан подписать акт сдачи-приемки выполненных работ в течение тридцати дней со дня получения разработанной проектной документации или дать мотивированный отказ об оплате и направить проектную документацию на доработку проектировщику. Оплата выполненных работ будет производиться в течение десяти дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

Требования к проектной документации:

Проектная документация должна разрабатываться с использованием компьютерной техники.

Проектная документация передается заказчику в 4-х экземплярах в бумажном виде и в электронном виде: текстовые файлы - в форматах doc  и pdf,  графические в форматах dwg  и pdf.

Комплектность и требования к оформлению проектной документации определяется соответствующими стандартами Российской Федерации.

Требования к безопасности: Работы должны быть безопасными для физических и юридических лиц.

Зам. директора по реставрации

Кирилло-Белозерского музея-заповедника                                                      О.В.Вороничева